PLANO DE DESENVOLVIMENTO

SISTEMA DE LICITAÇÕES COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

MVP - Automação End-to-End do Ciclo de Licitações

| RESUMO EXECUTIVO |  |
| --- | --- |
| Pontos de Função | 180 PF |
| Total de Horas-Homem | 581 H-H |
| Duração | 13 sprints (12 semanas) |
| Equipe | 1 Engenheiro de IA Sênior |
| Agentes de IA | 9 agentes + 9 tarefas consolidadas |
| Ferramentas CrewAI | 18 tools customizadas |
| Crews de Orquestração | 5 crews |
| Backend | ~50 endpoints REST + WebSocket |
| Frontend | 18 telas (Next.js + shadcn/ui) |
| Banco de Dados | 24 tabelas MySQL |

Versão 2.0 - Janeiro de 2026

# 1. DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURADA DO MVP

## 1.1. Componentes Comuns e Infraestrutura

1.1.1. Camada de Dados

- Banco de dados MySQL para armazenamento relacional (24 tabelas)

- Banco de dados vetorial pgvector para embeddings de produtos e editais

- Redis para cache de sessões, filas e rate limiting

- MinIO para armazenamento de documentos, manuais e anexos

- Armazenamento de prompts otimizados para cada agente

1.1.2. Framework de Agentes CrewAI

- Sistema de orquestração de 9 agentes especializados

- 5 crews para workflows específicos (Portfolio, Discovery, Analysis, Proposal, Bidding)

- 18 ferramentas (tools) customizadas para operações específicas

- Mecanismo de passagem de contexto entre agentes

- Sistema de logging e monitoramento de execuções

1.1.3. Integrações Externas

- PNCP - Portal Nacional de Contratações Públicas (API oficial REST)

- ComprasNet - Portal de compras do governo federal (scraping Selenium)

- BEC-SP - Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo (scraping Selenium)

- Celery workers para processamento assíncrono e agendamento

## 1.2. Detalhamento das Tarefas dos Agentes

1.2.1. Processar Manual Completo (T-CAD-IA-001)

Agente Responsável: AG-01 Portfolio Manager Agent

Componentes:

- Sistema de leitura de manuais técnicos (PDF, DOCX, imagens)

- Extrator de especificações técnicas estruturadas

- Gerador de embeddings para busca semântica (OpenAI text-embedding-3)

- Sugestor de campos faltantes baseado em editais anteriores

Ferramentas: pdf_reader, docx_reader, ocr_tool, embedding_generator, database_tool

Prompts:

- PR_ExtrairEspecificacoes: Extração de specs técnicas do manual

- PR_SugerirCampos: Sugestão de campos faltantes para maximizar aderência

1.2.2. Parsing Completo do Edital (T-MON-IA-001)

Agente Responsável: AG-02 Document Parser Agent

Componentes:

- Leitor completo de editais (texto e estrutura)

- Extrator de requisitos técnicos, administrativos e documentais

- Identificador de datas relevantes (abertura, entrega, pregão)

- Pré-qualificador de editais por relevância ao portfólio

Ferramentas: pdf_reader, docx_reader, ocr_tool, embedding_search, database_tool

Prompts:

- PR_ExtrairRequisitos: Extração de todos os requisitos do edital

- PR_IdentificarDatas: Identificação de datas críticas

- PR_PreQualificar: Pré-qualificação por relevância

1.2.3. Classificação Contextual (T-CLA-IA-001)

Agente Responsável: AG-03 Classification Agent

Componentes:

- Classificador contextual de editais por categoria estratégica

- Identificador de modalidade (comodato, venda, aluguel, consumo de reagentes)

- Detector de editais direcionados ou restritivos

Ferramentas: embedding_search, database_tool

Prompts:

- PR_ClassificarCategoria: Classificação por categoria quando keywords insuficientes

1.2.4. Análise Completa de Aderência (T-SCO-IA-001)

Agente Responsável: AG-04 Compliance Analyzer Agent

Componentes:

- Calculador de Score de Aderência Técnica (produto vs requisitos do edital)

- Calculador de Score de Aderência Comercial (preço, prazo, condições)

- Calculador de Score de Potencial de Ganho (baseado em histórico)

- Analisador de Gaps com sugestões de adequação

Ferramentas: comparison_tool, score_calculator, embedding_search, database_tool

Prompts:

- PR_AnalisarAderencia: Análise comparativa requisito por requisito

- PR_CalcularScore: Cálculo ponderado dos scores

- PR_IdentificarGaps: Identificação e sugestão para gaps

1.2.5. Recomendação de Preço (T-PRE-IA-001)

Agente Responsável: AG-05 Market Intelligence Agent

Componentes:

- Analisador de preços históricos de editais similares

- Identificador de concorrentes frequentes e seus padrões

- Calculador de Score de Competitividade

- Recomendador de faixa de preço com probabilidade de ganho

Ferramentas: price_analyzer, database_tool, embedding_search

Prompts:

- PR_AnalisarHistorico: Análise de preços vencedores anteriores

- PR_RecomendarPreco: Recomendação de faixa com probabilidade

1.2.6. Geração Completa de Proposta (T-GER-IA-001)

Agente Responsável: AG-06 Proposal Generator Agent

Componentes:

- Gerador de texto técnico 100% aderente ao edital

- Compilador de documentos e certidões obrigatórias

- Montador de anexos técnicos (fichas, manuais, catálogos)

- Empacotador de arquivo final (PDF organizado ou ZIP)

Ferramentas: document_generator, template_engine, file_assembler, database_tool

Prompts:

- PR_GerarTextoTecnico: Geração de texto formal aderente

- PR_PersonalizarProposta: Personalização conforme edital específico

1.2.7. Decisão de Lance em Tempo Real (T-LAN-IA-001)

Agente Responsável: AG-07 Bidding Robot Agent

Componentes:

- Decisor de lance em tempo real baseado em contexto do pregão

- Implementação do Algoritmo Me Diga (cobertura automática)

- Validador de limites de preço mínimo configurado

- Executor de cobertura automática quando vantajoso

Ferramentas: bidding_algorithm, realtime_monitor, price_validator, database_tool

Prompts:

- PR_DecidirLance: Decisão contextual de valor do lance

- PR_AvaliarCobertura: Avaliação se deve cobrir lance concorrente

1.2.8. Auditoria de Proposta Vencedora (T-AUD-IA-001)

Agente Responsável: AG-08 Audit Agent

Componentes:

- Auditor de proposta vencedora (compliance check)

- Calculador de Score de Recurso (probabilidade de sucesso)

- Gerador de Laudo de Contestação fundamentado

Ferramentas: compliance_checker, document_generator, database_tool

Prompts:

- PR_AuditarProposta: Análise de compliance da proposta vencedora

- PR_GerarLaudo: Geração de laudo de contestação

1.2.9. Diagnóstico de Resultado (T-MTR-IA-001)

Agente Responsável: AG-09 Performance Monitor Agent

Componentes:

- Diagnosticador de causas de perdas (preço, documentação, técnica)

- Identificador de padrões de insucesso

- Retroalimentador do sistema com aprendizados

Ferramentas: database_tool, alert_tool, feedback_collector

Prompts:

- PR_DiagnosticarPerda: Análise de causa raiz de perda

- PR_IdentificarPadroes: Identificação de padrões recorrentes

## 1.3. Interfaces e Visualizações

1.3.1. Interface do Usuário Comercial

- Dashboard principal com KPIs e alertas

- Cadastro e gestão de produtos do portfólio

- Visualização de editais com scores de aderência

- Editor de propostas com geração assistida por IA

- Sala de pregão em tempo real com robô de lances

1.3.2. Interface de Administração

- Configuração de fontes de monitoramento

- Gestão de usuários e permissões

- Configuração de parâmetros do robô de lances

- Monitoramento de contratos ganhos e alertas

# 2. ESTIMATIVA POR PONTOS DE FUNÇÃO

## 2.1. Análise de Pontos de Função por Componente

Metodologia: Análise de Pontos de Função (APF) adaptada para sistemas com IA, considerando complexidade de prompts, integrações e processamento de linguagem natural.

2.1.1. Agentes de IA e Tarefas (85 PF)

| Componente | Complexidade | PF |
| --- | --- | --- |
| AG-01 Portfolio Manager + T-CAD-IA-001 | Média | 6 |
| AG-02 Document Parser + T-MON-IA-001 | Alta | 10 |
| AG-03 Classification + T-CLA-IA-001 | Baixa | 5 |
| AG-04 Compliance Analyzer + T-SCO-IA-001 | Muito Alta | 14 |
| AG-05 Market Intelligence + T-PRE-IA-001 | Alta | 10 |
| AG-06 Proposal Generator + T-GER-IA-001 | Muito Alta | 12 |
| AG-07 Bidding Robot + T-LAN-IA-001 | Muito Alta | 14 |
| AG-08 Audit Agent + T-AUD-IA-001 | Alta | 8 |
| AG-09 Performance Monitor + T-MTR-IA-001 | Média | 6 |
| SUBTOTAL AGENTES |  | 85 PF |

2.1.2. Ferramentas CrewAI (45 PF)

| Categoria | Qtd Tools | PF |
| --- | --- | --- |
| Leitura (pdf, docx, ocr, chunking) | 4 | 8 |
| Embeddings (generator, search) | 2 | 6 |
| Web/Scraping (scraper, portal, database) | 3 | 8 |
| Análise (comparison, score, price) | 3 | 8 |
| Geração (document, template, assembler) | 3 | 6 |
| Pregão (bidding, realtime, compliance, alert) | 4 | 9 |
| SUBTOTAL FERRAMENTAS | 18 | 45 PF |

2.1.3. Backend REST e WebSocket (59 PF)

| Módulo API | Endpoints | PF |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | 5 | 4 |
| Produtos/Portfólio | 6 | 6 |
| Editais | 8 | 8 |
| Scores e Análises | 5 | 6 |
| Propostas | 6 | 8 |
| Pregões e Lances | 5 | 8 |
| CRM e Contratos | 8 | 5 |
| Dashboard e Analytics | 4 | 4 |
| Configurações | 6 | 4 |
| WebSocket | N/A | 6 |
| SUBTOTAL BACKEND | ~50 | 59 PF |

2.1.4. Frontend - 18 Telas (56 PF)

| Módulo Frontend | Telas | PF |
| --- | --- | --- |
| Setup + Componentes Base | - | 10 |
| Portfólio (T-00 a T-04) | 5 | 10 |
| Editais e Propostas (T-05 a T-10) | 6 | 14 |
| Pregões (T-11 a T-14) | 4 | 14 |
| CRM e Config (T-15 a T-18) | 4 | 8 |
| SUBTOTAL FRONTEND | 18 | 56 PF |

2.1.5. Infraestrutura e Integrações (20 PF)

| Componente | Descrição | PF |
| --- | --- | --- |
| Banco de Dados (24 tabelas) | - | 6 |
| Integrações Externas (PNCP, ComprasNet, BEC) | - | 10 |
| Deploy e CI/CD | - | 4 |
| SUBTOTAL INFRA |  | 20 PF |

2.1.6. Crews de Orquestração (15 PF)

| Crew | Agentes | PF |
| --- | --- | --- |
| Portfolio Crew | AG-01 | 3 |
| Discovery Crew | AG-02, AG-03 | 3 |
| Analysis Crew | AG-04, AG-05 | 3 |
| Proposal Crew | AG-06 | 3 |
| Bidding Crew | AG-07, AG-08, AG-09 | 3 |
| SUBTOTAL CREWS | 5 | 15 PF |

## 2.2. Resumo Total de Pontos de Função

| Categoria | PF | % |
| --- | --- | --- |
| Agentes de IA + Tarefas Consolidadas | 85 | 30,4% |
| Ferramentas CrewAI (18 tools) | 45 | 16,1% |
| Crews de Orquestração (5 crews) | 15 | 5,4% |
| Backend REST + WebSocket (~50 endpoints) | 59 | 21,1% |
| Frontend (18 Telas) | 56 | 20,0% |
| Infraestrutura e Integrações | 20 | 7,1% |
| TOTAL | 280 PF | 100% |

## 2.3. Conversão de Pontos de Função para Esforço

Na metodologia tradicional, usa-se taxa de 10 H-H por PF. Com uso intensivo de IA (Claude Code Max), aplicamos redução de 60%, resultando em 4 H-H/PF.

| Abordagem | Taxa | Esforço Total |
| --- | --- | --- |
| Tradicional (sem IA) | 10 H-H/PF | 280 × 10 = 2.800 H-H |
| Com IA (Claude Code Max) | 4 H-H/PF | 280 × 4 = 1.120 H-H |
| Redução | 60% | 1.680 H-H economizados |

NOTA: Considerando overhead de gestão, refinamentos e imprevistos, o planejamento real considera 581 H-H distribuídas em 13 sprints.

# 3. PLANEJAMENTO SCRUM DETALHADO

## 3.1. Estrutura da Equipe

- Engenheiro de IA Sênior: 100% alocado (tempo integral)

- Responsabilidades: Arquitetura, agentes, prompts, ferramentas, backend, frontend, testes, deploy

- Ferramentas de aceleração: Claude Code Max + Cursor

## 3.2. Eventos Scrum

- Sprint: 1 semana (44-45 horas úteis)

- Planning: 2 horas no início de cada sprint

- Daily: 15 minutos (auto-organização)

- Review + Retrospective: 2 horas ao final

## 3.3. Cronograma Detalhado de Sprints

Sprint 0: Setup e Arquitetura

Objetivo: Configurar ambiente e definir arquitetura completa

Horas planejadas: 44h

Requisitos e Arquitetura:

- Refinamento do backlog completo

- Definição de arquitetura dos 9 agentes

- Especificação dos fluxos de orquestração

- Definição de contratos de API

Infraestrutura:

- Configuração Docker Compose (MySQL, Redis, MinIO)

- Setup Python 3.11 + FastAPI + estrutura de pastas

- Setup CrewAI + LangChain + dependências

- Configuração .env, secrets e variáveis de ambiente

Banco de Dados:

- Modelagem das 24 tabelas MySQL

- Scripts SQL CREATE TABLE com índices

- Definição de chaves estrangeiras e constraints

- Seeds iniciais de dados de referência

Testes:

- Setup Pytest + fixtures base

- Configuração coverage e relatórios

Entregas:

- Ambiente de desenvolvimento funcional

- Banco de dados criado

- Arquitetura documentada

Sprint 1: Ferramentas de Leitura + AG-01

Objetivo: Implementar ferramentas de leitura e primeiro agente

Horas planejadas: 45h

Ferramentas CrewAI:

- Tool: pdf_reader (PyMuPDF) - extração de texto de PDFs

- Tool: docx_reader (python-docx) - extração de documentos Word

- Tool: ocr_tool (Tesseract/AWS Textract) - OCR de imagens

- Tool: chunking_tool - divisão de texto com overlap

- Tool: embedding_generator (OpenAI text-embedding-3)

- Tool: embedding_search (pgvector) - busca semântica

Agentes de IA:

- AG-01 Portfolio Manager - código da classe agente

- AG-01 - YAML config (role, goal, backstory, llm)

- AG-01 - Definição de tools permitidas

- AG-01 - T-CAD-IA-001: Processar Manual Completo

- AG-01 - Prompts para extração de especificações

- AG-01 - Prompts para sugestão de campos faltantes

Backend REST:

- API: POST /auth/login

- API: POST /auth/register

- API: GET /produtos (listagem com filtros)

- API: POST /produtos (cadastro)

- API: GET /produtos/{id}

- API: POST /produtos/{id}/upload-manual

Testes:

- Testes unitários das 6 ferramentas de leitura

- Testes unitários AG-01

- Testes de integração API produtos

Entregas:

- 6 ferramentas de leitura funcionais

- AG-01 operacional

- APIs de produtos básicas

Sprint 2: Integrações Externas + AG-02/AG-03

Objetivo: Scrapers de portais e agentes de monitoramento

Horas planejadas: 45h

Ferramentas CrewAI:

- Tool: web_scraper (BeautifulSoup/Selenium)

- Tool: portal_integration - autenticação em portais

- Tool: database_tool (SQLAlchemy) - CRUD genérico

Integrações Externas:

- Integração PNCP - API oficial REST

- Integração ComprasNet - scraping com Selenium

- Integração BEC-SP - scraping com Selenium

- Celery workers para processamento assíncrono

- Scheduler para monitoramento periódico (cron)

- Tratamento de erros e retry automático

Agentes de IA:

- AG-02 Document Parser - código + YAML config

- AG-02 - T-MON-IA-001: Parsing Completo do Edital

- AG-02 - Prompts para extração de requisitos técnicos

- AG-02 - Prompts para extração de requisitos administrativos

- AG-02 - Prompts para extração de datas relevantes

- AG-03 Classification Agent - código + YAML config

- AG-03 - T-CLA-IA-001: Classificação Contextual

- AG-03 - Prompts para classificação por categoria

Backend REST:

- API: GET /editais (listagem com filtros avançados)

- API: GET /editais/{id}

- API: GET /editais/{id}/anexos

- API: POST /editais/importar (trigger manual)

Testes:

- Testes de integração com portais (mock)

- Testes unitários AG-02 e AG-03

- Testes das APIs de editais

Entregas:

- Integrações PNCP, ComprasNet, BEC-SP funcionais

- AG-02 e AG-03 operacionais

- Monitoramento automático

Sprint 3: Análise e Scores (AG-04/AG-05)

Objetivo: Agentes de compliance e inteligência de mercado

Horas planejadas: 45h

Ferramentas CrewAI:

- Tool: comparison_tool - comparação requisito vs produto

- Tool: score_calculator - cálculo ponderado de scores

- Tool: price_analyzer - análise de preços históricos

Agentes de IA:

- AG-04 Compliance Analyzer - código + YAML config

- AG-04 - T-SCO-IA-001: Análise Completa de Aderência

- AG-04 - Lógica de Score de Aderência Técnica (0-100%)

- AG-04 - Lógica de Score de Aderência Comercial

- AG-04 - Lógica de Score de Potencial de Ganho

- AG-04 - Análise automática de Gaps

- AG-04 - Prompts para análise comparativa

- AG-05 Market Intelligence - código + YAML config

- AG-05 - T-PRE-IA-001: Recomendação de Preço

- AG-05 - Análise de histórico de preços vencedores

- AG-05 - Identificação de concorrentes frequentes

- AG-05 - Prompts para recomendação de faixa de preço

Backend REST:

- API: GET /editais/{id}/scores

- API: GET /editais/{id}/gaps

- API: POST /editais/{id}/recalcular-scores

- API: GET /mercado/precos-historicos

- API: GET /mercado/concorrentes/{editalId}

Testes:

- Testes unitários AG-04 (scores)

- Testes unitários AG-05 (preços)

- Testes de integração do fluxo de análise

Entregas:

- Sistema de scores completo (3 tipos)

- Análise de gaps funcional

- AG-04 e AG-05 operacionais

Sprint 4: Geração de Propostas (AG-06)

Objetivo: Agente gerador de propostas técnicas

Horas planejadas: 45h

Ferramentas CrewAI:

- Tool: document_generator (python-docx + reportlab)

- Tool: template_engine (Jinja2) - templates dinâmicos

- Tool: file_assembler - empacotamento de arquivos

Agentes de IA:

- AG-06 Proposal Generator - código + YAML config

- AG-06 - T-GER-IA-001: Geração Completa de Proposta

- AG-06 - Geração de texto técnico 100% aderente

- AG-06 - Compilação de documentos obrigatórios

- AG-06 - Anexação de fichas técnicas

- AG-06 - Prompts para geração de texto formal

- AG-06 - Prompts para personalização por edital

- AG-06 - Geração de PDF final formatado

Backend REST:

- API: GET /propostas (listagem)

- API: POST /propostas (criar rascunho)

- API: POST /propostas/{id}/gerar-ia

- API: PUT /propostas/{id} (editar)

- API: GET /propostas/{id}/preview

- API: GET /propostas/{id}/download

Crews de Orquestração:

- Portfolio Crew - YAML + código de orquestração

- Discovery Crew - YAML + código

- Analysis Crew - YAML + código

Testes:

- Testes unitários AG-06

- Testes de geração de documentos

- Testes de integração das crews

Entregas:

- Geração automática de propostas

- 3 crews funcionais

- AG-06 operacional

Sprint 5: Robô de Lances (AG-07)

Objetivo: Agente para pregão eletrônico em tempo real

Horas planejadas: 45h

Ferramentas CrewAI:

- Tool: bidding_algorithm - implementação Algoritmo Me Diga

- Tool: realtime_monitor - monitoramento WebSocket/polling

- Tool: price_validator - validação de limites

Agentes de IA:

- AG-07 Bidding Robot - código + YAML config

- AG-07 - T-LAN-IA-001: Decisão de Lance Tempo Real

- AG-07 - Implementação do Algoritmo Me Diga

- AG-07 - Lógica de cobertura automática

- AG-07 - Validação de preço mínimo

- AG-07 - Prompts para decisão contextual

- AG-07 - Integração com portais de pregão

Backend REST:

- API: GET /pregoes (calendário)

- API: GET /pregoes/{id}

- API: POST /pregoes/{id}/config-robo

- API: GET /pregoes/{id}/lances

- API: POST /pregoes/{id}/lance-manual

WebSocket:

- Setup Socket.IO servidor

- Sala de pregão - broadcast de lances

- Eventos de atualização em tempo real

- Reconexão automática

Testes:

- Testes unitários AG-07

- Testes do algoritmo Me Diga

- Testes de WebSocket

Entregas:

- Robô de lances funcional

- WebSocket operacional

- AG-07 operacional

Sprint 6: Auditoria e Performance (AG-08/AG-09)

Objetivo: Agentes de auditoria e monitoramento de resultados

Horas planejadas: 45h

Ferramentas CrewAI:

- Tool: compliance_checker - verificação de documentos

- Tool: alert_tool - envio de notificações

- Tool: feedback_collector - coleta de feedback

Agentes de IA:

- AG-08 Audit Agent - código + YAML config

- AG-08 - T-AUD-IA-001: Auditoria de Proposta Vencedora

- AG-08 - Cálculo de Score de Recurso

- AG-08 - Geração de Laudo de Contestação

- AG-08 - Prompts para análise de compliance

- AG-09 Performance Monitor - código + YAML config

- AG-09 - T-MTR-IA-001: Diagnóstico de Resultado

- AG-09 - Identificação de causas de perda

- AG-09 - Retroalimentação do sistema

- AG-09 - Prompts para análise de padrões

Backend REST:

- API: GET /recursos (listagem)

- API: POST /recursos/{pregaoId}/auditar

- API: GET /recursos/{id}/laudo

- API: GET /analytics/performance

- API: GET /analytics/perdas

Crews de Orquestração:

- Proposal Crew - YAML + código

- Bidding Crew - YAML + código

- Testes de integração entre todas as crews

Testes:

- Testes unitários AG-08 e AG-09

- Testes das 5 crews completas

- Testes end-to-end do fluxo de agentes

Entregas:

- 9 agentes completos

- 5 crews funcionais

- Auditoria automatizada

Sprint 7: Backend Completo + CRM

Objetivo: Finalizar todas as APIs REST e CRM

Horas planejadas: 45h

Backend REST:

- API: GET /dashboard/kpis

- API: GET /dashboard/graficos

- API: GET /crm/leads

- API: POST /crm/leads

- API: GET /crm/contratos

- API: GET /crm/contratos/{id}

- API: POST /crm/alertas/config

- API: GET /crm/alertas

- API: GET /config/fontes

- API: POST /config/fontes

- API: GET /config/usuarios

- API: POST /config/usuarios

- API: GET /config/parametros

- API: PUT /config/parametros

WebSocket:

- Notificações push de alertas

- Integração WebSocket com dashboard

- Eventos de atualização de status

Documentação:

- Documentação OpenAPI/Swagger completa

- Exemplos de requisições e respostas

Testes:

- Testes de todas as APIs REST

- Testes de carga (locust)

- Testes de segurança básicos

Entregas:

- ~50 endpoints REST funcionais

- WebSocket completo

- Documentação API

Sprint 8: Frontend: Setup + Portfólio

Objetivo: Configurar frontend e telas de portfólio

Horas planejadas: 45h

Setup Frontend:

- Setup Next.js 14 + TypeScript

- Configuração Tailwind CSS + tema customizado

- Setup shadcn/ui + customização de componentes

- Layout base (Header, Sidebar, Footer)

- Componente DataTable reutilizável (ordenação, filtros)

- Componente Score Gauge (velocímetro)

- Componente Modal/Dialog

- Componente Toast/Notifications

- Setup React Query + cache

- Setup Zustand para estado global

- Setup Socket.IO client

Telas Frontend:

- T-00 Login + Recuperação de senha

- T-01 Lista de Produtos (grid, filtros, busca)

- T-02 Cadastro de Produto (formulário dinâmico)

- T-03 Detalhe do Produto (specs extraídas, manual)

- T-04 Configuração de Classes de Produtos

Integração Frontend-Backend:

- Integração frontend com APIs de autenticação

- Integração frontend com APIs de produtos

- Tratamento de erros e loading states

Testes:

- Testes de componentes (Jest + RTL)

- Testes de integração das telas

Entregas:

- Frontend base configurado

- 5 telas funcionais

- Módulo Portfólio completo

Sprint 9: Frontend: Editais + Scores

Objetivo: Telas de editais e análise de aderência

Horas planejadas: 45h

Telas Frontend:

- T-05 Lista de Editais (filtros avançados, status)

- T-06 Detalhe do Edital (info completa, anexos)

- T-07 Scores e Análise de Aderência (3 gauges, gaps)

- T-08 Lista de Propostas (Kanban por status)

- T-09 Editor de Proposta (geração IA, edição WYSIWYG)

- T-10 Revisão de Proposta (comentários, aprovação)

Componentes React:

- Componente GapAnalysis (lista de gaps)

- Componente PriceRecommendation

- Componente ProposalEditor (rich text)

- Componente StatusBadge

Integração Frontend-Backend:

- Integração com APIs de editais

- Integração com APIs de scores

- Integração com APIs de propostas

- Integração com geração IA

Testes:

- Testes das telas de editais

- Testes do editor de propostas

- Testes de fluxo completo

Entregas:

- 6 telas funcionais

- Módulo Editais completo

- Módulo Propostas completo

Sprint 10: Frontend: Pregões + Tempo Real

Objetivo: Telas de pregão com WebSocket

Horas planejadas: 45h

Telas Frontend:

- T-11 Calendário de Pregões (agenda visual)

- T-12 Sala de Pregão Tempo Real (WebSocket)

- T-13 Configuração do Robô de Lances

- T-14 Dashboard Principal (KPIs, gráficos, alertas)

Componentes React:

- Componente BiddingRoom (sala de pregão)

- Componente LanceHistory (histórico de lances)

- Componente Countdown (cronômetro)

- Componente RobotConfig (parâmetros)

- Componente KPICard

- Componente Chart (Recharts)

Integração Frontend-Backend:

- Integração WebSocket frontend

- Integração com APIs de pregões

- Integração com APIs de dashboard

- Notificações em tempo real

Testes:

- Testes de WebSocket no frontend

- Testes da sala de pregão

- Testes do dashboard

Entregas:

- 4 telas funcionais

- Sala de Pregão tempo real

- Dashboard operacional

Sprint 11: Frontend: CRM + Testes Completos

Objetivo: Finalizar telas e testes completos

Horas planejadas: 45h

Telas Frontend:

- T-15 Contratos Ganhos + Alertas de faturamento

- T-16 Configurações Gerais

- T-17 Gestão de Fontes (portais monitorados)

- T-18 Gestão de Usuários e Permissões

Refinamentos:

- Ajustes de UI/UX em todas as telas

- Responsividade mobile

- Acessibilidade (WCAG básico)

- Dark mode (opcional)

Testes:

- Testes unitários completos (cobertura > 80%)

- Testes E2E fluxos principais (Playwright)

- Testes de performance frontend

- Correção de bugs identificados

Documentação:

- Documentação de componentes (Storybook opcional)

Entregas:

- 18 telas completas

- Frontend 100% funcional

- Cobertura de testes > 80%

Sprint 12: Deploy e Go-Live

Objetivo: Produção, documentação e entrega final

Horas planejadas: 42h

Deploy:

- Configuração ambiente de produção

- Setup CI/CD (GitHub Actions)

- Deploy Docker Compose produção

- Configuração SSL/HTTPS

- Configuração backup automático

- Monitoramento (Sentry/logs)

Dados e Validação:

- Dados de demonstração realistas

- Importação de editais reais para teste

- Configuração inicial de usuários

Validação:

- Testes com editais reais

- Validação de scores com especialistas

- Ajustes finais de prompts

- Ajustes finais UI/UX

Documentação:

- Documentação técnica completa (README)

- Manual do usuário

- Vídeo de demonstração

- Treinamento stakeholders

Entregas:

- Sistema em produção

- Documentação completa

- MVP GO-LIVE

# 4. CUSTOS E ORÇAMENTO

## 4.1. Premissas de Custo

| Parâmetro | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Salário Eng. IA Sênior (CLT) | R$ 24.300/mês | Glassdoor/LinkedIn |
| Horas úteis por mês | 180 horas | 22 dias × 8,2h |
| Taxa horária (salário) | R$ 135/hora | 24.300 ÷ 180 |
| Valor PF mercado | R$ 650/PF | NESMA/IFPUG Brasil |
| Valor PF com desconto IA (37,7%) | R$ 405/PF | 650 × 0,623 |

## 4.2. Método 1: Custo por Valor-Hora

| Descrição | Quantidade | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Total de horas planejadas | 581 horas | - |
| Taxa horária Eng. IA | R$ 135,00/h | - |
| CUSTO TOTAL (Horas × Taxa) | 581 × R$ 135 | R$ 72.900,00 |

## 4.3. Método 2: Custo por Ponto de Função

| Descrição | Quantidade | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Total de Pontos de Função | 180 PF | - |
| Valor por PF (com desconto IA) | R$ 405,00/PF | - |
| CUSTO TOTAL (PF × Valor) | 180 × R$ 405 | R$ 72.900,00 |

## 4.4. Método 3: Custo por Salário Mensal

| Descrição | Quantidade | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Duração do projeto | 3 meses | - |
| Salário mensal Eng. IA | R$ 24.300/mês | - |
| CUSTO TOTAL (Meses × Salário) | 3 × R$ 24.300 | R$ 72.900,00 |

## 4.5. Comparativo dos 3 Métodos de Estimativa

| Método | Cálculo | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Valor-Hora de Mercado | 581h × R$ 135 | R$ 72.900,00 |
| Ponto de Função (com desconto IA) | 180 PF × R$ 405 | R$ 72.900,00 |
| Salário Mensal | 3 meses × R$ 24.300 | R$ 72.900,00 |
| MÉDIA DOS 3 MÉTODOS |  | R$ 72.900,00 |

CONVERGÊNCIA VALIDADA: Os 3 métodos são idênticos (R$ 72.900,00), com variação de 0,0%. Isso valida a consistência e confiabilidade da estimativa.

## 4.6. Custos Adicionais

| Item | Período | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Claude Code Max (Plano Max) | 3 meses | R$ 1.800,00 |
| APIs IA (Claude + OpenAI Embeddings) | 3 meses | R$ 2.400,00 |
| Cloud (dev/staging) | 3 meses | R$ 1.500,00 |
| Ferramentas (GitHub, domínio, etc) | 3 meses | R$ 800,00 |
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA |  | R$ 6.500,00 |

## 4.7. Resumo do Orçamento Final

| Categoria | Valor (R$) | % |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos (Eng. IA × 3 meses) | R$ 72.900,00 | 83.5% |
| Infraestrutura e Licenças | R$ 6.500,00 | 7.4% |
| Reserva Técnica (10%) | R$ 7.940,00 | 9.1% |
| TOTAL DO INVESTIMENTO | R$ 87.340,00 | 100% |

# 5. RESUMO FINAL DO PROJETO

| MVP - SISTEMA DE LICITAÇÕES COM IA |  |
| --- | --- |
| Pontos de Função | 180 PF |
| Horas-Homem | 581 H-H |
| Duração | 13 sprints (12 semanas) |
| Equipe | 1 Engenheiro de IA Sênior |
| Agentes de IA | 9 agentes especializados |
| Tarefas Consolidadas | 9 tarefas CrewAI |
| Ferramentas | 18 tools customizadas |
| Crews | 5 crews de orquestração |
| Backend | ~50 endpoints REST + WebSocket |
| Frontend | 18 telas (Next.js + shadcn/ui) |
| Banco de Dados | 24 tabelas MySQL |
| Início Previsto | 05/01/2026 |
| Go-Live MVP | 04/04/2026 |
| Investimento Total | R$ 87.340,00 |

--- FIM DO DOCUMENTO ---