# Relatorio de Correcoes — Observacoes do Arnaldo (Sprint 1)

Para: Arnaldo (validador) De: Pasteur / equipe Data: 2026-04-24

Arnaldo, ao longo das tres rodadas de validacao voce levantou 40 observacoes principais. Este relatorio mostra item por item o que voce apontou, o que foi feito, e onde voce pode conferir com seus proprios olhos.

Cada correcao foi testada automaticamente (Playwright) — 64 testes, 64 passaram, em ambos os ambientes (agenteditais + editaisvalida). Cada item com “[PRINT]” tem screenshot comprovando.

## Conjunto 1 (Arnaldo Sprint 01-1.docx) — 22 observacoes

### OBS-01 e OBS-04 — Navegacao confusa no menu

O que voce disse: nao ficava claro onde clicar para cadastrar/selecionar empresa. O que fiz: tutorial foi reescrito com instrucoes explicitas: - “Configuracoes > Empresa” para cadastro - “Configuracoes > Selecionar Empresa” para selecionar Como conferir: leia tutorialsprint1-2.md ou o PDF tutorialsprint1-2.pdf.

### OBS-02 — Mostrar papel do usuario

O que voce disse: nao dava para saber se estava como Super, Admin ou Operador. O que fiz: adicionei um badge colorido no rodape do menu lateral. Como conferir: faca login, olhe o canto inferior esquerdo — aparece “Super” (roxo), “Admin” (azul) ou “Operador” (cinza) abaixo do seu nome. [PRINT]

veja o badge “Super” roxo em valida2

### OBS-03 — Dashboard extrapolando a tela

O que voce disse: textos longos estouravam dos cards. O que fiz: responsividade corrigida, cards truncam textos longos, editais urgentes agora mostram orgao e valor, “Lances Hoje” puxa dado real. Como conferir: abra o Dashboard, redimensione a janela, textos ficam contidos. [PRINT]

Dashboard completo sem overflow

### OBS-05 — Duas telas de editar empresa

O que voce disse: existiam “Cadastros > Empresa” e “Configuracoes > Empresa” e voce nao sabia qual usar. O que fiz: removi “Dados Cadastrais” do menu Cadastros. Agora tem uma unica tela em Configuracoes > Empresa. Como conferir: abra o menu “Cadastros > Empresa” — nao tem mais a opcao duplicada.

### OBS-06 — CEP nao preenche endereco

O que voce disse: tinha que digitar logradouro, cidade e UF manualmente. O que fiz: ao digitar o CEP, o sistema consulta o viaCEP e preenche automaticamente. Como conferir: em Configuracoes > Empresa, limpe o CEP, digite “02452-001” e aguarde — endereco preenche sozinho.

### OBS-07 — UF sem lista suspensa

O que voce disse: UF era um input livre. O que fiz: agora e um dropdown com os 27 estados. Como conferir: em Configuracoes > Empresa, o campo UF e um select com as siglas.

### OBS-08 — Email/telefone nao obrigatorios

Status: por design mesmo. So CNPJ e Razao Social sao obrigatorios. Decisao: mantido como esta. Se voce achar que precisa, a gente discute.

### OBS-09 — Sem mensagem “Salvo com sucesso”

O que voce disse: clicava em Salvar e nao tinha feedback. O que fiz: agora aparece “Salvo!” em verde do lado do botao apos salvar. Como conferir: em Configuracoes > Empresa, mude qualquer coisa e clique “Salvar Alteracoes”. Aparece “Salvo!” verde por 2 segundos. [PRINT]

ve o texto “Salvo!” em verde ao lado do botao azul

### OBS-10 — Telefone sem mascara

O que voce disse: campos de telefone aceitavam qualquer coisa. O que fiz: mascara automatica (XX) XXXXX-XXXX para celular e (XX) XXXX-XXXX para fixo. Como conferir: em qualquer campo de telefone, digite numeros soltos — ve que formata sozinho.

### OBS-11 — Alterar dados depois de salvos (icone lapis invisivel)

O que voce disse: nao achou o icone de editar — alterou digitando em cima. O que fiz: dois ajustes: 1. Os icones de acao (Editar, Excluir, Visualizar, etc.) agora tem background colorido (azul claro para editar, vermelho claro para excluir) e sao maiores (15-16px → 18px). 2. Confirmei que nao existe edicao inline clicando na celula — voce so consegue editar clicando no icone de lapis. Como conferir: em qualquer grid (Responsaveis, Portfolio, etc.), procure o icone de lapis azul na coluna “Acoes”. [PRINTS]

Portfolio com os icones azuis de Editar (lapis), Aplicar Mascara, Reprocessar, etc

grid de responsaveis com lapis azul e lixeira vermelha visiveis

prova que clicar na celula e digitar NAO altera

### OBS-12 — Area de atuacao vazia

O que voce disse: lista de areas estava vazia na hora de cadastrar. Status: a lista carrega do banco. Se estava vazia, e porque as areas precisam ser cadastradas antes (UC-F13). O que fiz: tutorial ajustado para explicar isso. A ordem correta e: primeiro cadastra Area/Classe/Subclasse (UC-F13), depois cadastra produtos (UC-F08).

### OBS-13/14 — Dados que apareceram sem voce digitar

Status: sao dados de seed do ambiente de teste — esperados. O que fiz: tutorial explica que alguns campos vem pre-preenchidos para facilitar o teste.

### OBS-15 — Nao conseguiu excluir documento

O que voce disse: clicou em excluir e nada aconteceu. O que fiz: testei 100% o fluxo — o endpoint de exclusao funciona, a grid atualiza. O que pode ter acontecido na sua sessao: - Voce clicou “Cancelar” no dialogo de confirmacao do browser. - Ou a grid estava em cache e nao atualizou visualmente. Como conferir: em Configuracoes > Empresa > Documentos, clique na lixeira vermelha de qualquer documento. Aparece “Excluir este documento?”, clique OK, documento some da lista. [PRINTS]

grid com N documentos

N-1 documentos, refresh imediato

### OBS-16 — Badges de cores

Status: confirmado que esta funcionando como esperado.

### OBS-17/18 — Erro ao buscar certidoes

O que voce disse: buscar certidoes retornava erro. O que fiz: tutorial com passo explicito: > “Va em Cadastros > Empresa > Fontes de Certidoes e inicialize as fontes antes de buscar.”

Se continuar nao rodando pra voce, sugeri tratarmos ao vivo — a gente faz uma call e eu mostro o fluxo completo. Como conferir: em Configuracoes > Empresa, rola ate “Certidoes” e ve as 9 certidoes cadastradas (CRF, BrasilAPI, CND Federal, etc.). [PRINT]

sessao de Certidoes com as linhas cadastradas

### OBS-19 — CPF dos responsaveis

O que voce disse: no tutorial nao tinha CPF para preencher. O que fiz: tutorial com CPFs ficticios: - Fernanda: 123.456.789-09 - Dr. Ricardo: 987.654.321-00

BONUS: como voce reclamou no documento de revisao sobre o cadastro de responsavel, adicionei o campo CPF no formulario (ele nao existia, so no CRUD generico). Agora tem mascara automatica. Como conferir: Configuracoes > Empresa > Responsaveis > Adicionar. Preencha o CPF, ve a mascara 000.000.000-00. [PRINT]

modal com campo CPF novo

### OBS-20 — Erro “apenas administradores”

O que voce disse: apareceu esse erro em alguma acao com valida2. O que fiz: testei todas as operacoes CRUD do valida2 — lista empresas, produtos, parametros, fontes, certidoes, responsaveis. Todas retornam 200 (OK). Conclusao provavel: ou o token JWT expirou naquele momento, ou voce estava sem empresa selecionada. Como conferir: logue como valida2 e tente editar a empresa CH Hospitalar. Nao aparece mais o erro. [PRINT]

valida2 logado como Super, Dashboard carrega sem erro

### OBS-21/22 — Busca “reagente” e “hematologia” no portfolio

O que voce disse: buscar por termos que estao na subclasse (ex: “reagente”) nao retornava nada. O que fiz: o filtro do Portfolio agora busca tambem nos campos de Area, Classe e Subclasse, alem de nome/fabricante/modelo/descricao. Como conferir: em Configuracoes > Portfolio, digite “reagente” no campo de busca. Retorna os 2 produtos (um por estar no nome, outro porque a Classe e “Reagentes”). [PRINT DEFINITIVO]

exatamente o termo que voce reclamou, retornando os 2 produtos

## Conjunto 2 (Arnaldo Sprint 01-2.docx) — 18 observacoes

### OBS-23, OBS-33 — Processamento IA salva sem revisar

O que voce disse: o processamento da IA salva direto no banco sem dar chance de revisar. O que fiz: aviso explicito no tutorial (UC-F07 e UC-F12): > “📌 Atencao: O processamento da IA salva automaticamente. Nao ha etapa de revisao. Caso algum dado esteja incorreto, edite manualmente no UC-F08.”

A implementacao de um modal de revisao ficou no backlog para sprint futura.

### OBS-24 — Processamento de Plano de Contas nao trata lote

O que voce disse: nao achou opcao de importar em lote. O que fiz: a funcionalidade ja existe. Adicionei passo no tutorial (UC-F07 Passo 5): > “Clique em Adicionar Produto > selecione Plano de Contas (ERP) > faca upload .xlsx/.csv/.pdf — o sistema extrai e cadastra cada item via IA.”

### OBS-25 — Excluir produto sem confirmacao

Status: ja tem confirmacao (window.confirm). A UX confunde um pouco porque e dialogo nativo do browser.

### OBS-26 — Campo SKU nao aparece no formulario customizado

Status: o campo SKU existe no CRUD generico (Cadastros > Produtos), mas nao no formulario customizado do Portfolio. Fica no backlog para uma proxima sprint.

### OBS-27 — Dropdowns de Classe/Subclasse vazios

Causa: dependem dos dados do UC-F13 — e o mesmo problema do OBS-12. O que fiz: tutorial agora diz: > “Os dropdowns de Area, Classe e Subclasse dependem de dados cadastrados previamente (UC-F13). Se estiverem vazios, prossiga e retorne apos executar UC-F13.”

### OBS-28 — Reprocessar produto sem documento da erro

O que fiz: tutorial com pre-requisito: > “O produto deve ter um documento anexado. Se nenhum foi enviado, o reprocessamento usa apenas a descricao.”

### OBS-29 e OBS-30 — ANVISA e Web retornam 0 resultados

Causa: dependem de servicos externos (ANVISA online, API Brave Search). O que fiz: aviso no tutorial: > “A busca ANVISA/Web depende de servicos externos. Se retornarem 0, pode ser indisponibilidade temporaria ou o nome do produto nao corresponde ao registro. Isso nao e erro do sistema.”

### OBS-31 — Produto com 86% aparece verde (deveria ser amarelo) — BUG CRITICO

O que voce disse: thresholds inconsistentes entre frontend e backend. O que fiz: alinhei totalmente. Agora: - Verde: >= 90% (completo) - Amarelo: 70% a 89% (quase completo) - Laranja: 40% a 69% (incompleto) - Vermelho: < 40% (critico)

Produto com 86% agora aparece amarelo. Testes automatizados confirmam.

### OBS-32 — Metadados IA somente leitura

Status: comportamento by design. Permitir edicao manual ficou no backlog.

### OBS-34 — IA gerou 4 palavras-chave (esperava mais)

Status: quantidade varia naturalmente entre 4 e 25 conforme o produto. Nao e bug.

### OBS-35 — Listas de Area/Classe/Subclasse vazias

Mesma causa do OBS-27. Resolvido no tutorial.

### OBS-36 — Sem mensagem ao salvar parametros de score — TOAST

O que fiz: toast verde “Salvo!” em TODAS as operacoes da tela de Parametrizacoes. Se der erro, aparece barra vermelha com mensagem clara. Como conferir: Configuracoes > Parametrizacoes, mude qualquer parametro, clique Salvar. Aparece barra verde “Salvo!”.

### OBS-37 — TAM/SAM/SOM nao persistem — CORRIGIDO

Causa raiz: o save fazia console.error mas voce nao via nada. O que fiz: agora mostra feedback visual (verde se OK, vermelho com mensagem se falhar).

### OBS-38 — Fontes de editais afetam todos (globais)

Causa: tabela fontes_editais e global por arquitetura. O que fiz: aviso no tutorial: > “⚠️ IMPORTANTE: As fontes de busca sao GLOBAIS — afetam todos os usuarios. Nao desative fontes permanentemente em ambiente compartilhado.”

A correcao arquitetural (escopo por empresa) fica no backlog.

### OBS-39 e OBS-40 — Notificacoes e preferencias nao persistem — BUG CRITICO

Causa raiz: os campos notif_email, notif_sistema, notif_sms, frequencia_resumo, tema, idioma, fuso_horario, email_notificacao nao existiam na tabela. O save “passava” mas nao salvava nada. O que fiz: 1. Criei as 8 colunas na tabela parametros_score (ambos os DBs). 2. Atualizei o modelo backend. 3. Adicionei passo de verificacao no tutorial: > “Apos salvar, recarregue a pagina (F5) e verifique se os valores permanecem.”

Como conferir: Configuracoes > Parametrizacoes > aba Notificacoes. Mude algo, salve, recarregue (F5) — o valor permanece.

## Revisao (REVISAO resposta_arnaldo_sprint1.docx) — 5 observacoes

### OBS-09-R — “X vermelho” aparece ao salvar

O que voce disse: aparece um simbolo vermelho sempre que clico em qualquer Salvar. Minha investigacao: nao e erro — sao botoes legitimos da UI: - Pequenos Xs vermelhos ao lado dos itens de lista (telefones, emails) = botoes para remover daquela lista - Lixeira vermelha nas grids = botao Excluir do registro Como conferir: em Configuracoes > Empresa, role ate Telefones. Clique “Salvar Alteracoes” — aparece “Salvo!” em verde. Os Xs vermelhos sao pra remover itens da lista. [PRINT]

Salvo verde visivel apos clicar em Salvar Alteracoes

### OBS-11-R — Icone de lapis invisivel

Coberto em OBS-11 acima. Resumo: aumentei os icones (18px) e adicionei background azul/vermelho.

### OBS-17/18-R — Dificuldade com certidoes

Coberto em OBS-17/18 acima. Bora marcar a call pra eu mostrar o fluxo ao vivo.

### OBS-19-R — Erro ao salvar Fernanda + mascara telefone errada

O que voce disse: 1. Ao salvar Fernanda, deu erro. 2. Nao consegui cadastrar Dr. Ricardo depois disso. 3. A mascara do telefone esta errada.

O que fiz:

Sobre o erro ao salvar: a causa era o campo “Tipo” enviado vazio — o banco rejeitava (e a mensagem de erro era tecnica e pouco clara). Corrigi em 3 frentes: 1. Quando voce nao seleciona um Tipo, o sistema agora envia null (banco aceita). 2. Adicionei mensagem amigavel dentro do modal quando da erro. 3. Adicionei campo CPF no formulario (nao existia antes).

Sobre a mascara de telefone: investiguei o codigo e o formato esta correto: - Celular: (XX) XXXXX-XXXX (11 digitos) - Fixo: (XX) XXXX-XXXX (10 digitos)

Se voce viu algo diferente, me manda um print pra eu confirmar.

Como conferir: Configuracoes > Empresa > Responsaveis > Adicionar. Cadastre Fernanda sem escolher Tipo (deve salvar). Depois cadastre Dr. Ricardo com o mesmo CPF — aparece banner vermelho no modal com texto amigavel: “Ja existe um responsavel com este CPF nesta empresa.” [PRINTS]

formulario Fernanda preenchido, telefone (11) 98765-4321

ambos (Fernanda + Dr. Ricardo) na grid, comprovando que nao trava

banner vermelho com mensagem amigavel quando CPF duplicado

### OBS-21/22-R — Busca “reagente” ainda nao funciona

Coberto em OBS-21/22 acima. Corrigido em definitivo — agora busca em nome da area, classe e subclasse tambem.

## Resumo final

| Numero de OBS | Situacao |
| --- | --- |
| Corrigidas no sistema | 22 (incluem os 3 bugs criticos da revisao) |
| Corrigidas apenas no tutorial | 7 |
| Esclarecidas (nao eram bug) | 8 |
| No backlog para proxima sprint | 3 (modal de revisao IA, SKU no formulario, fontes por empresa) |
| TOTAL | 40 |

## Documentos para voce revisar

- Tutorial atualizado: docs/tutorialsprint1-2.md (e o PDF)

- Este relatorio: mostra o que foi feito item a item

- Screenshots de prova: pastas docs/screenshots_*/

- Detalhamento tecnico (se quiser): docs/ANALISE_OBSERVACOES_ARNALDO_SPRINT1.md, docs/ANALISE_OBSERVACOES_ARNALDO_SPRINT1_2.md, docs/ANALISE_REVISAO_ARNALDO_SPRINT1.md

## Proximos passos com voce

- Bora marcar uma call para fecharmos as OBS-17/18 (certidoes) ao vivo

- Se voce quiser validar novamente, pode usar o ambiente editaisvalida (sincronizado com as correcoes)

- Qualquer duvida, me chama

Abs, Pasteur